档案归档工具 · 客户沟通记录与待办清单

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 沟通时间 | 2026-10-23（周五）09:41 起，时长 42 分 58 秒 |
| 形式 | 线上/现场同步演示 + 逐项确认（对方操作系统，我方记录问题） |
| 主题 | 归档系统试用反馈：字段归类、必填项、审核流程、纸质档、下载、合同管理、目录规范 |
| 涉及模块 | 项目归档表单 / 审核工作台 / 归档记录 / 合同管理 / 目录结构规范 |
| 原始录音 | `2026年10月23日 09点41分(1).m4a`（微信接收文件） |
| 转写底稿 | `notes/asr/raw_transcript.txt`（本地 whisper-medium 转写，799 段） |

说明：本文由录音自动转写后人工整理。人名、个别专业词可能存在转写误差（如"履约评价"曾被识别为"礼约评价"、"必填"识别为"B田"），已按上下文校正；涉及人名的条目已标注不确定。

一、TL;DR

共整理 29 项待办：P0 阻塞级 10 项、P1 重要 16 项、P2 优化 3 项。

其中 4 项是当场确认的缺陷（切换页面数据丢失、必填项卡死提交、字段归类错误、附件下载按钮失效），对方原话是"不测试发现不了问题"。

最大的一块新需求是"合同管理"模块：不只是归档台账，还要能挂大合同、双向关联项目、区分付款类合同、按合同性质给财务出数。

最硬的前置依赖是对方的归档管理制度：标准文件夹名称与顺序必须由对方发制度文件才能定，否则下载目录结构做不了。

同时有 4 项需要对方提供材料（合同台账模板、归档管理办法、咨询/造价样本、提交时间节点）。

二、待办总表

| 编号 | 模块 | 待办事项 | 类型 | 优先级 | 录音出处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 表单字段 | 委托时间支持"仅年份/年月"精度，放弃日期选择器改手输 | 需求变更 | P0 | 00:00–00:16 / 09:52 |
| A2 | 表单字段 | 履约评价相关字段被错误归入"中标信息"，移到标段信息下方独立区块 | 缺陷 | P0 | 00:42–05:48 |
| A3 | 表单字段 | 招标人/联系人/电话取值优先级：履约评价优先，无则取招标文件 | 需求确认 | P1 | 04:21–04:39 |
| A4 | 表单字段 | 履约评价、业主交接清单由必填改为非必填 | 缺陷 | P0 | 07:19–08:13 |
| A5 | 表单字段 | 多标段项目允许各标段独立填写评价时间与联系人 | 需求确认 | P1 | 04:39–05:26 |
| B1 | 交互 | 切换页面/返回上一步自动保存已填内容（当前全部丢失） | 缺陷 | P0 | 02:35–03:33 / 09:38 |
| B2 | 交互 | 标段删除后的"保存"按钮过小、无提示，操作易漏 | 优化 | P1 | 02:01–02:31 |
| B3 | 交互 | 保存按钮位置统一（与存档模式一致，放在页面底部） | 优化 | P2 | 03:05–03:36 |
| C1 | 审核流程 | 审核拆两步：电子档审核 → 纸质档核对，"下一步"流转 | 新功能 | P0 | 18:57–19:58 |
| C2 | 审核流程 | 电子档审核通过后自动生成"纸质档核对"待办，两状态独立 | 新功能 | P0 | 20:00–22:19 |
| C3 | 审核流程 | 审核不通过须填原因，退回可改后重提 | 需求确认 | P1 | 08:55–09:30 |
| C4 | 审核流程 | 待审核/待纸质核对统一在"待处理"区提醒 | 优化 | P1 | 12:51–13:00 |
| D1 | 权限 | 明确工作台列表可见范围：普通账号看本人，管理员看全部 | 待定 | P0 | 12:06–12:47 |
| D2 | 权限 | 工作台列表仅作信息展示，不可点击进入；处理入口在"待处理" | 需求确认 | P0 | 12:47–13:04 |
| E1 | 下载 | 附件下载按钮不可用且提示不明显，需默认展开+文案改"下载目录" | 缺陷 | P1 | 13:04–14:28 |
| E2 | 下载 | 区分"下载表格"与"选中附件下载"两类操作 | 需求确认 | P1 | 13:50–14:05 |
| E3 | 下载 | 附件下载文件名用项目名称，取消照片编号 | 需求变更 | P1 | 16:24–16:46 |
| E4 | 下载 | 上传支持选整个文件夹自动分类；下载/存档时自动按标准结构建目录 | 新功能 | P1 | 15:58–16:24 |
| E5 | 归档规范 | 取消"统一转 PDF"限制，支持全格式，制度上要求只交最终版 | 需求变更 | P1 | 40:25–41:31 |
| F1 | 合同管理 | 新增合同管理：建大合同挂项目，项目侧与合同侧双向关联 | 新功能 | P1 | 22:19–23:59 |
| F2 | 合同管理 | 合同字段集：对方企业名称、总投资额、合同性质、合同内容、项目/技术负责人、合同日期、代理费、信用代码 | 新功能 | P1 | 24:04 / 28:44–29:25 |
| F3 | 合同管理 | 上传合同时自动提取上述字段，避免业务二次录入 | 新功能 | P0 | 29:26–30:06 |
| F4 | 合同管理 | 统一社会信用代码：合同缺失时尝试 AI 联网补全，否则手填 | 探索 | P2 | 30:55–31:22 |
| F5 | 合同管理 | 合同性质枚举扩展：入库协议、变更委托人、承接合同、付款类等 | 需求变更 | P1 | 31:23–32:42 |
| F6 | 合同管理 | 支持单独新增"付款类合同"，与归档合同同表共存（财务贴印花税用） | 新功能 | P1 | 33:20–35:11 |
| F7 | 合同管理 | 合同列表加序号 1/2/3，避免多项目名称堆叠看不清 | 优化 | P2 | 24:21–24:53 |
| G1 | 目录规范 | 制定标准文件夹名称与顺序，全部门统一执行 | 新功能 | P0 | 36:53–39:12 |
| G2 | 目录规范 | 缺失文件也建空文件夹占位 | 需求确认 | P1 | 37:21–37:26 |
| H1 | 范围扩展 | 补齐咨询类、造价类项目归档（目前仅招标类） | 新功能 | P1 | 42:26–42:55 |

表中 P0 = 阻塞使用或导致数据/流程错误，优先修；P1 = 明确需求，本轮迭代做；P2 = 体验优化，可后排。

三、分模块说明

A. 表单与字段

A1 委托时间精度

对方明确：委托时间不一定精确到日，需要"精确到年月日 / 年月 / 年"三级容错。同时现有日期选择器对跨年度老项目极不友好（举例 2022 年项目选不出来），倾向改为手写输入 + 格式校验，允许只填 `2022`。

A2 履约评价归属错误（缺陷）

会上发现"评价书出具时间"被归到了中标信息分类，实际应属于履约评价。对方要求把履约评价整块（含出具时间、招标人及联系人、联系电话）从原位置移到标段信息下方，作为最后一个区块。理由：履约评价是归档流程的最后一段，且不同标段评价时间可能不同。

A4 必填项卡死提交（缺陷）

履约评价与业主交接清单当前为必填，但新疆项目无履约评价、电子平台项目无交接清单，导致无法保存、无法提交。当场确认改为非必填。

A5 多标段

同一项目多个标段时，履约评价可能分批出（如一二三批分别出评价），因此该区块字段需支持按标段独立填写；大部分情况各标段一致，但不排除例外。

B. 交互与数据保存

B1 切换页面数据丢失（缺陷，影响最大）

对方描述：向上回看修改后返回，之前的操作全部消失，标段需要重新选，最终提交的数据可能不是想要的。要求切换页面自动保存；若不采用自动保存，则按存档模式在页面最下方固定"保存"按钮。开发方当场认领为"没想到的一个 bug，后面修过来"。

C. 审核流程

C1/C2 电子档与纸质档分离（本次核心流程改动）

现状：审核时勾选"是否含纸质文件"，但业务方容易漏（对方原话："我高高兴兴用完了，发现纸质还没存"）。

目标流程：

提交 → 第一步：电子档审核（核对信息是否完整准确）

电子档审核通过 → 系统自动生成 "纸质档核对" 环节，单独一个状态

纸质文件寄回、核对完成后勾选 → 状态改为全部归档完成

关键点：两步状态独立，纸质档可能长期未到，需挂起可见、不丢失；电子档审完即可被查询使用，不被纸质档阻塞。

D. 权限与工作台

D1 权限待定（需开发方查）

对方提问："工作台里的草稿/待审核/已归档，是只有我这个管理员能看到，还是所有人都能看到？"开发方当场答复需查权限配置。提出的目标方案：

| 角色 | 可见范围 |
| --- | --- |
| 普通业务账号 | 仅本人创建/最近更新的项目 |
| 管理员 | 全部项目，含尚未提交的草稿 |

D2 列表只读

工作台顶部为概览性质，不能点进去，只做信息提示；真正的处理入口统一放在"待处理"。

E. 归档记录与下载

E1 当前附件下载按钮置灰、提示"请先从下方项目中选择要下载的附件"，提示过于隐蔽，对方点了两次没反应过来。要求：按钮文案明确（如"下载目录"）、箭头更醒目、默认展开。

E3 下载文件名改用项目名称，不要照片编号——编号记不住、无法对应。

E4 自动化整理（对方最看重的效率点）：允许业务人员把一堆不规范文件（不分层级）直接丢进一个文件夹上传，系统自动分类；下载或本地存档时自动新建标准目录并把文件归位。

E5 不再强制统一转 PDF（系统已支持全格式），改为在制度层面要求"只提交最终版"，避免同一文件 Word/PDF 各传一份。

F. 合同管理（新模块，工作量最大）

定位：不只是归档附带信息，而是一个可独立维护的合同台账，供财务（印花税）和领导查询。

| 要素 | 结论 |
| --- | --- |
| 关联方式 | 建大合同 → 把项目装进去；也可从项目侧关联合同，双向可查 |
| 字段来源 | 对方会提供现有合同台账 Excel，标注哪些字段自动提取、哪些仍需手填 |
| 不做二次录入 | 上传合同时由系统直接提取字段，不允许业务人员在归档和合同两处重复填 |
| 付款类合同 | 需支持单独手工新增（非归档产生），与归档合同同表管理，便于统一贴印花税 |
| 筛选需求 | 按合同性质（招标代理 / 造价咨询 / PPP 与特许经营咨询 / 勘察设计招标 等）分组列出 |

F5 合同性质枚举（对方口述，需以台账为准）：招标代理、造价咨询、PPP 咨询、特许经营、勘察设计招标、入库协议、变更委托人、承接合同、付款类、其他。

G. 目录结构规范（前置依赖）

对方要求我方先定标准，不能各家各部门自己命名：

需要一份标准文件夹名称清单 + 顺序，参考公司归档管理办法（对方承诺发制度文件）；

缺失文件也建空文件夹占位，保证结构一致；

会上口述的现有较规整结构（供参考，不作为最终标准）：合同 → 招标公告 → 招标文件 → 招标文件编写记录表 → 报名表/登记表 → 评标报告扫描件 → 中标候选人公示/中标通知书 → 履约评价表 → 业主交接清单 → 项目批复文件。

H. 范围扩展

当前系统只覆盖招标类项目，咨询类、造价类尚未做。对方将提供 1–2 个咨询、造价项目样本，我方对照归档办法补齐字段与文档类型。

四、需要对方（客户）提供或确认

| # | 事项 | 用途 | 会上承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同台账 Excel 模板 | 确定合同字段、标注必填/手填 | 会发 |
| 2 | 公司归档管理办法（制度文件） | 定标准目录结构与顺序 | 会发 |
| 3 | 咨询类、造价类项目样本各 1–2 个 | 补齐非招标类归档 | 会发 |
| 4 | 合同性质最终枚举清单 | 定下拉选项 | 随台账提供 |

五、待确认问题（会上未闭环）

| # | 问题 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 1 | "委托金额"是否等于"限价" | 会上提出后未展开，需明确口径 |
| 2 | 统一社会信用代码是否仍必须 | 对方答复"还是要"，但合同常常没有，需定兜底方案 |
| 3 | 领导要求的提交时间 | 会上提到"下周"，未落到具体日期，需对方确认 |
| 4 | 纸质档长期未到时的挂起/催办机制 | 只达成"两步独立"共识，提醒策略未定 |
| 5 | 工作台列表权限的最终方案 | 开发方待查权限配置后回复 |

六、会议外的日程事项（顺带记录，非项目内容）

10 月 27 日（周二）：体检，需带身份证（手机内证件照亦可），地点 22 楼。原定周一因开会调整至周二。

七、建议的推进顺序

| 批次 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 批（立即） | A2、A4、B1 | 三个当场确认的缺陷，影响正常使用，优先修 |
| 第 2 批（本周） | A1、C1、C2、D1、D2、E1、E3 | 流程类改动，涉及审核状态机，改动前需定状态流转图 |
| 第 3 批（待材料） | F1–F6、G1、G2 | 依赖对方台账与制度文件，材料到位后启动 |
| 第 4 批（后续） | H1、F4、F7、B3 | 范围扩展与体验优化 |